# IMPLEMENTATION PLAN: Dokumentasi Teknis Asisten Gracia (Web), Integrasi Workflow & Sesi Tunggal Terpadu

## 1. Ringkasan Eksekutif & Arsitektur Sistem

Tujuan Utama: Memigrasikan dan memperluas bot WhatsApp AI perusahaan (Gracia AI (PROD)) ke dalam platform Web interaktif berbasis SPA (Single Page Application) pada rute /ai dengan antarmuka bergaya Google Mode AI (Dark Mode, Sidebar Sesi, Respon Sinkron).

Skenario Sesi Tunggal (Unified Session): Pengguna dapat berinteraksi melalui WhatsApp dan melanjutkan percakapannya di web tanpa terfragmentasi menjadi sesi baru. Seluruh transkrip obrolan lintas platform disatukan ke dalam satu linimasa historis yang berkelanjutan.

Stack Teknologi:

- Frontend: Vue.js 3 (CDN) & Bootstrap 5.3 (Dark Theme).

- Backend / API Gateway: CodeIgniter 4 (/var/www/gkr_myid).

- Orkestrasi & AI: n8n Workflow (Gracia AI (PROD)) dengan model Groq AI (openai/gpt-oss-120b).

- Visi Komputer: Python 3.11.2 (FastAPI) untuk pemrosesan gambar.

- Database: MySQL (Tabel eksisting gkr_users, gkr_erp, gkr_cari, gkr_logcari, gkr_loguser ditambah tabel obrolan web gkr_ai_sesi dan gkr_ai_pesan).

## 2. Skema Basis Data Relasional (gkr_myid.sql)

Seluruh tabel database diselaraskan secara penuh dengan standar production perusahaan, memastikan integritas data karyawan dan rekam jejak audit (logging) tetap berjalan optimal.

### Tabel Utama Karyawan (Validasi Akses & Pengguna)

CREATE TABLE `gkr_users` (
  `id_user` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nama_lengkap` varchar(100) NOT NULL,
  `jenis_kelamin` enum('L','P') NOT NULL DEFAULT 'L',
  `no_hp` varchar(15) NOT NULL,
  `telegram_chat_id` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `waha_chat_id` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `divisi` varchar(50) NOT NULL,
  `status` enum('pending','aktif','suspend') NOT NULL DEFAULT 'aktif',
  `foto_profil` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `access_token` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `last_ip` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `user_agent` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` datetime DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`id_user`),
  UNIQUE KEY `no_hp` (`no_hp`),
  KEY `waha_chat_id` (`waha_chat_id`)
);

### Tabel Sesi Tunggal Terpadu (Unified Session untuk Web & WhatsApp)

CREATE TABLE `gkr_ai_sesi` (
  `id` int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `user_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `title` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'Percakapan Utama',
  `created_at` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` datetime DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_user_sesi` (`user_id`),
  CONSTRAINT `fk_user_sesi` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `gkr_users` (`id_user`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

### Tabel Transkrip Pesan Sesi (Application State / Web & WA Mirror)

CREATE TABLE `gkr_ai_pesan` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `session_id` int(11) UNSIGNED NOT NULL,
  `role` enum('user','assistant') NOT NULL,
  `content` longtext NOT NULL,
  `source` enum('whatsapp','web') NOT NULL DEFAULT 'whatsapp',
  `created_at` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `fk_sesi_pesan` (`session_id`),
  CONSTRAINT `fk_sesi_pesan` FOREIGN KEY (`session_id`) REFERENCES `gkr_ai_sesi` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

### Tabel Katalog Produk (`gkr_cari`)

CREATE TABLE `gkr_cari` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `judul` varchar(255) NOT NULL,
  `alt` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `deskripsi` text DEFAULT NULL,
  `url` varchar(512) DEFAULT NULL,
  `imageUrl` varchar(512) DEFAULT NULL,
  `siteUrl` varchar(512) DEFAULT NULL,
  `kata_kunci` varchar(512) DEFAULT NULL,
  `kode_bom` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `klik` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `rusak` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` datetime DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  `deleted_at` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_klik` (`klik`),
  KEY `idx_rusak` (`rusak`),
  FULLTEXT KEY `ft_pencarian` (`judul`,`kata_kunci`,`alt`,`deskripsi`)
);

### Tabel Data ERP & BOM (`gkr_erp`)

CREATE TABLE `gkr_erp` (
  `kode_bom` varchar(150) NOT NULL,
  `item_name` text DEFAULT NULL,
  `dimensi` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `bom_name` varchar(150) DEFAULT NULL,
  `packing` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `finishing` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `load_40` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `load_40_hc` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `buyer` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `minimum_selling_price` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `suggested_selling_price` decimal(15,2) DEFAULT NULL,
  `erp_modified` datetime DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT current_timestamp() ON UPDATE current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`kode_bom`)
);

### Tabel Audit Log Pencarian (`gkr_logcari`)

CREATE TABLE `gkr_logcari` (
  `id_log` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_user` int(11) DEFAULT NULL,
  `tipe_pencarian` enum('gambar','situs','teks','') NOT NULL,
  `kata_kunci` varchar(255) NOT NULL,
  `jumlah_hasil` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `alamat_ip` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `source` varchar(50) DEFAULT 'Web',
  `waktu` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`id_log`)
);

### Tabel Audit Log Pengguna (`gkr_loguser`)

CREATE TABLE `gkr_loguser` (
  `id_log` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_user` int(11) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `aktivitas` enum('masuk','keluar','gagal_masuk') NOT NULL,
  `alamat_ip` varchar(45) NOT NULL,
  `agen_pengguna` varchar(512) DEFAULT NULL,
  `waktu` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  PRIMARY KEY (`id_log`),
  KEY `fk_loguser_user` (`id_user`),
  CONSTRAINT `fk_loguser_user` FOREIGN KEY (`id_user`) REFERENCES `gkr_users` (`id_user`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
);

### Tabel Log Universal Obrolan (`gkr_chat_history`)

CREATE TABLE `gkr_chat_history` (
  `id` BIGINT(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `chat_id` VARCHAR(100) NOT NULL,
  `no_hp` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `sender` ENUM('user', 'bot') NOT NULL,
  `intent` VARCHAR(30) DEFAULT NULL,
  `message` TEXT NOT NULL,
  `media_url` TEXT DEFAULT NULL,
  `created_at` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  INDEX `idx_no_hp` (`no_hp`),
  INDEX `idx_chat_id` (`chat_id`),
  INDEX `idx_created_at` (`created_at`),
  INDEX `idx_intent` (`intent`)
);

## 3. Langkah Teknis Implementasi (Step-by-Step)

### Tahap 1: Persiapan Database & Migrasi

- Eksekusi skrip pembuatan tabel baru (gkr_ai_sesi dan gkr_ai_pesan) pada basis data MySQL yang terhubung ke server CodeIgniter 4.

- Verifikasi indeks tabel eksisting (gkr_users, gkr_cari, gkr_erp) untuk memastikan performa join dan pencarian berjalan instan.

### Tahap 2: Konfigurasi n8n Workflow (Gracia AI (PROD))

- Node Format Nomor Pengirim: Pertahankan logika ekstraksi pengirim dinamis berbasis LID (@lid) dan JID alternatif (remoteJidAlt) agar identitas karyawan (seperti Budi, Dina, Ilhan, Nenden, dan Imam) terbaca akurat.

- Node Cek Karyawan: Gunakan kueri MySQL teroptimasi untuk memvalidasi nomor HP dan status kepegawaian aktif:

SELECT 
  u.status, u.nama_lengkap, u.divisi, u.id_user,
  '{{ $json.text }}' AS text, 
  '{{ $json.chatId }}' AS chatId, 
  '{{ $json.msg_type }}' AS msg_type, 
  '{{ $json.intent }}' AS intent, 
  '{{ $json.tipe_balasan }}' AS tipe_balasan, 
  '{{ $json.keyword }}' AS keyword,
  '{{ $json.keyword_2 }}' AS keyword_2
FROM (SELECT 1) dummy
LEFT JOIN gkr_users u ON (u.no_hp = '{{ $json.no_hp }}' OR u.waha_chat_id = '{{ $json.chatId }}')
LIMIT 1;

- Sub-Workflow Modul: Pastikan sub-workflow Sub-Workflow Cari Katalog dan Sub-Workflow Cari ERP terhubung sempurna melalui Tool Node ke AI Agent dengan model Groq AI.

### Tahap 3: Pengembangan Backend CodeIgniter 4 (/ai)

Routes (app/Config/Routes.php):

$routes->get('/ai', 'AiController::index', ['filter' => 'auth']);
$routes->get('/api/ai/session', 'AiController::getActiveSession', ['filter' => 'auth']);
$routes->get('/api/ai/messages', 'AiController::getMessages', ['filter' => 'auth']);
$routes->post('/api/ai/chat', 'AiController::sendMessage', ['filter' => 'auth']);

Unified Session Logic (AiController.php):

- Saat endpoint /api/ai/chat dipanggil, backend mengecek tabel gkr_ai_sesi berdasarkan user_id.

- Jika sesi belum ada, buat baris baru di gkr_ai_sesi. Jika sudah ada, gunakan session_id yang sama.

- Simpan pesan pengguna ke gkr_ai_pesan (source = 'web'), teruskan ke n8n/AI, lalu simpan respons asisten kembali ke gkr_ai_pesan.

### Tahap 4: Pengembangan Frontend Vue.js 3 & Bootstrap 5.3

- Rancang antarmuka satu layar penuh (vh-100) dengan tema gelap (Dark Mode ala Google Mode AI).

- Integrasikan pustaka Markdown Parser (seperti marked.js) agar teks tebal, daftar, dan blok kode dirender secara rapi.

- Hubungkan antarmuka dengan endpoint API CodeIgniter 4 untuk memuat riwayat obrolan secara asinkron (AJAX / Fetch).

## 4. Skenario Lintas Platform (WhatsApp ⇄ Web)

### Fase Interaksi WhatsApp:

- Karyawan (contoh: Budi) mengirim pesan lewat WhatsApp: "Cari meja Mahija".

- Sistem n8n memproses pesan, memvalidasi data Budi, mengeksekusi Sub-Workflow Cari Katalog, dan mencatat transkrip ke tabel gkr_ai_pesan (source = 'whatsapp') serta audit log gkr_chat_history.

### Fase Transisi ke Web:

- Budi membuka peramban dan mengakses rute /ai.

### Fase Kelanjutan Sesi (Unified Session):

- Sistem backend CodeIgniter 4 secara otomatis mendeteksi user_id Budi, mengambil sesi aktif dari gkr_ai_sesi, dan memuat transkrip pesan terakhir dari gkr_ai_pesan.

- Pesan "Cari meja Mahija" yang dikirim via WhatsApp langsung tampil di layar web.

- Budi melanjutkan percakapan langsung di web: "Tampilkan detail materialnya", yang dicatat dengan penanda source = 'web' ke dalam sesi obrolan yang sama tanpa terputus.

## 5. Wireframe UI Antarmuka Web (/ai) — Teks Format

+-----------------------------------------------------------------------------------+
| [≡] Asisten Gracia (Web AI)                         [ 👤 Budi (RND) ▼ ] [ 🚪 Keluar ]|
+-------------------+---------------------------------------------------------------+
|                   |                                                               |
|  [ + Percakapan ] |  🤖 Asisten Gracia                                            |
|                   |  Halo Budi, ada yang bisa saya bantu terkait data ERP atau    |
|  RIWAYAT SESI     |  katalog hari ini?                                            |
|  ---------------- |                                                               |
|  * Percakapan     |  -----------------------------------------------------------  |
|    Utama (Aktif)  |                                                               |
|    [WhatsApp &    |  👤 [WhatsApp] Budi:                                          |
|     Web Sync]     |  Cari meja Mahija                                             |
|                   |                                                               |
|                   |  🤖 Asisten Gracia:                                           |
|                   |  Data ditemukan di Katalog:                                   |
|                   |  1. Nama: Meja Mahija                                         |
|                   |     URL: https://foto.gkr.my.id/...                           |
|                   |                                                               |
|                   |  -----------------------------------------------------------  |
|                   |                                                               |
|                   |  👤 [Web] Budi:                                               |
|                   |  Tampilkan detail materialnya                                 |
|                   |                                                               |
|                   |  🤖 Asisten Gracia:                                           |
|                   |  Berikut adalah spesifikasi material untuk Mahija:            |
|                   |  - Material: Natural Rattan / Core                            |
|                   |  - Finishing: Melamine Clear                                  |
|                   |                                                               |
+-------------------+---------------------------------------------------------------+
|                   |  > Ketik pesan atau perintah ERP/Katalog di sini...    [ 📎 ] |
+-------------------+---------------------------------------------------------------+

Catatan: Anda dapat langsung menyalin teks di atas ke dalam editor dokumen untuk langsung dibagikan atau disimpan sebagai acuan teknis pengembangan tim.